### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | - Hasta el momento, mi Proyecto APT ha avanzado de buena manera según lo planificado en la carta Gantt. He trabajado principalmente en la definición del sistema, modelado de base de datos, diagramas del proyecto, arquitectura general y desarrollo inicial del backend. - El proyecto corresponde a un sistema web de tarificación de llamadas, orientado a importar archivos, procesar registros, calcular valores asociados y generar reportes para su posterior descarga. Durante el desarrollo he realizado algunos ajustes en el flujo del sistema, principalmente porque al avanzar aparecieron detalles técnicos que no estaban considerados al inicio. - Estos cambios no modifican el objetivo principal del proyecto, sino que ayudan a ordenar mejor la solución y hacerla más coherente con lo que realmente se necesita implementar. |
| --- | --- |
| Objetivos | - No se realizaron cambios importantes en los objetivos principales del proyecto, ya que se mantiene la finalidad de desarrollar un sistema web que permita gestionar la importación, procesamiento, tarificación y generación de reportes de llamadas. - Sin embargo, durante el avance sí se realizaron ajustes técnicos en la implementación, agregando nuevas clases, métodos y componentes necesarios para ordenar mejor el flujo del sistema. Además, se redefinió parte del funcionamiento entre Spring y Django, incorporando un flujo más claro donde Spring actúa como orquestador principal de las solicitudes y Django/Python se encarga del procesamiento de archivos, consulta de datos tarificados y generación de reportes. - Estos cambios no alteran el propósito del proyecto, sino que permiten mejorar la arquitectura, separar responsabilidades y hacer que la solución sea más coherente con el desarrollo real del sistema. |
| Metodología | - La metodología se mantiene prácticamente igual a la definida inicialmente. Se sigue trabajando con un enfoque híbrido, combinando una planificación tradicional mediante carta Gantt con ajustes flexibles durante el desarrollo. - Esta metodología me ha permitido mantener un orden general en las actividades, pero también adaptar el proyecto cuando han surgido cambios técnicos, como la incorporación de nuevas clases, métodos y el ajuste del flujo entre Spring y Django. - Por lo tanto, no se modifica la metodología, sino que se aplica de forma flexible para responder mejor a las necesidades reales del desarrollo. |
| Evidencias de avance | - Como evidencias de avance presentaré la carta Gantt actualizada, los diagramas del sistema, el modelado de base de datos, scripts SQL y el código fuente desarrollado hasta el momento. También se considera el repositorio del proyecto, donde se encuentra respaldada la implementación realizada. - Estas evidencias permiten demostrar el avance real del Proyecto APT, ya que no solo muestran la planificación y el diseño del sistema, sino también el desarrollo técnico concreto. En particular, el código fuente permite evidenciar la creación de clases, métodos, controladores, servicios, repositorios y ajustes realizados en el flujo entre Spring y Django/Python. - Debido a los cambios realizados durante el desarrollo, algunos flujos representados en los diagramas iniciales no coinciden completamente con el funcionamiento actual del código final. Sin embargo, si el tiempo lo permite, se realizarán los ajustes correspondientes para mantener una mayor coherencia entre la documentación y la implementación. Actualmente, los diagramas que respaldan de mejor forma el desarrollo real del sistema son principalmente el diagrama de componentes y el modelado de base de datos. - Para resguardar la calidad del proyecto, he revisado constantemente el código, la arquitectura y el funcionamiento general del sistema, apoyándome en material de clases, guías, videotutoriales e inteligencia artificial. Además, aunque el contenido se mantiene accesible como evidencia del avance, considero como mejora dejar el repositorio en privado para ordenar y proteger mejor el código fuente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Diseño y gestión de requerimientos | Levantamiento y organización de requerimientos | Caso de estudio, computador, plantilla de requerimientos, material de clases e IA. | 3 o 4 días | Cristian Parra | Permitió delimitar el alcance inicial del sistema y ordenar las funcionalidades principales. | Completado | Se mantuvo la base inicial, pero se ajustaron algunos requerimientos según los cambios técnicos detectados durante el desarrollo. |
| Arquitectura e Ingeniería de Software | Análisis de sistemas, modelamiento y diseño de software | Computador, draw.io, planilla de requerimientos, guías, videos, presentaciones anteriores e IA. | 1 semana y 3 días | Cristian Parra | Algunos diagramas iniciales ya no representan completamente el flujo actual del código. | Ajustada | Si queda tiempo, se actualizarán los diagramas. Actualmente, los que mejor respaldan el desarrollo son el diagrama de componentes y el modelado de base de datos. |
| Modelamiento de Base de Datos | Diseño y modelamiento de base de datos | Computador, herramienta de modelado, documentación del caso y motor de base de datos. | 1 semana y 4 días | Cristian Parra | El modelo permite sostener la importación, tarificación y generación de reportes. | Completado | Se realizaron ajustes al modelo, incorporando una mejor relación entre registros, reportes e identificador de carga. |
| Consulta de Base de Datos y Programación de Base de Datos | Creación de base de datos y componentes SQL / PL-SQL | Motor de base de datos, editor SQL, computador, scripts y pruebas. | 1 semana y 5 días | Cristian Parra | Se avanzó en tablas, relaciones, secuencias, triggers y lógica de tarificación. | Completado | Se realizaron ajustes por errores detectados y cambios en la estructura de datos durante la implementación. |
| Programación web y programación orientada a objetos | Desarrollo del backend | IDE, Spring Boot, base de datos, documentación técnica, videos, ejemplos de código e IA. | 2 semanas y 2 días | Cristian Parra | Es una de las áreas con mayor avance. Se han creado clases, métodos, controladores, servicios, repositorios y validaciones. | En curso | Se añadieron nuevas clases y métodos. Además, se ajustó el flujo para que Spring funcione como orquestador principal del sistema. |
| Programación web, programación orientada a objetos e integración de datos | Implementación del módulo de importación de archivos | IDE, archivos TXT/CSV de prueba, base de datos, Spring, Django/Python, documentación e IA. | 1 semana y 3 días | Cristian Parra | Ha requerido ajustes por la separación de responsabilidades entre Spring y Django/Python. | En Curso | Se reformuló el flujo: Spring coordina la solicitud y Django/Python procesa archivos, consulta datos tarificados y genera reportes. |
| Programación web y diseño de interfaces | Programación web, diseño de interfaces y dashboard | Stitch with Google, HTML, CSS, navegador, computador, referencias visuales e IA. | 2 semanas y 2 días | Cristian Parra | El frontend representa una dificultad mayor, ya que no es el área que más domino. | No iniciado | Se utilizará Stitch with Google como apoyo para crear una interfaz funcional, clara y adecuada al proyecto. |
| Calidad de Software | Pruebas funcionales y recopilación de evidencias | Sistema implementado, datos de prueba, código fuente, scripts SQL, repositorio y plantillas de prueba. | 2 semanas | Cristian Parra | Las pruebas permitirán validar el funcionamiento del sistema y respaldar el avance con evidencias. | No iniciado | Se realizarán cuando backend, frontend, importación y generación de reportes estén más integrados. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Durante el desarrollo de mi Proyecto APT, uno de los principales factores que ha facilitado el avance ha sido el uso de herramientas de apoyo como inteligencia artificial, videotutoriales, guías y presentaciones de ramos anteriores de Duoc. Estos recursos me han permitido resolver dudas, revisar ejemplos, reforzar conocimientos y avanzar con mayor seguridad en áreas como base de datos, backend y arquitectura del sistema. - También ha sido un facilitador mi interés personal por el proyecto, especialmente en las áreas de backend y base de datos, ya que han sido las partes donde he logrado mayores avances y donde he mantenido mayor motivación. Ver resultados concretos, como la creación de tablas, procedimientos, clases, métodos, controladores y servicios, me ha ayudado a seguir avanzando. - Como dificultad, he identificado que el flujo inicial del sistema fue cambiando durante el desarrollo, debido a nuevos detalles técnicos que no estaban completamente considerados al inicio. Por ejemplo, se ajustó la forma de trabajo entre Spring y Django/Python, dejando a Spring como orquestador principal y a Django/Python como apoyo para el procesamiento, consulta de datos tarificados y generación de reportes. Para enfrentar esto, he revisado constantemente el código, la arquitectura y la coherencia entre los componentes del sistema. - Otra dificultad ha sido el frontend, ya que es un área en la que tengo menos dominio. Para abordar esto, planeo apoyarme en herramientas como Stitch with Google, además de referencias visuales, IA y ejemplos de interfaces, buscando una solución funcional y adecuada al proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: - No se han eliminado actividades importantes del plan de trabajo, ya que el objetivo principal del proyecto se mantiene. Sin embargo, sí se han realizado ajustes en algunas actividades debido a cambios técnicos aparecidos durante la implementación. - Uno de los principales ajustes corresponde al flujo entre Spring y Django/Python. Inicialmente el flujo no estaba completamente definido, pero durante el desarrollo se decidió separar mejor las responsabilidades: Spring se mantiene como el componente principal para gestionar solicitudes, usuarios, permisos y coordinación general del sistema, mientras que Django/Python apoyará el procesamiento de archivos, la consulta de datos ya tarificados y la generación de reportes. - También se ajustaron algunos aspectos del modelado de base de datos, especialmente para manejar de mejor manera la relación entre registros de llamadas, reportes de tarificación y solicitudes de reporte mediante un identificador de carga. Esto permite ordenar mejor los datos importados y facilitar la generación posterior de reportes. - Además, algunos diagramas iniciales ya no coinciden completamente con el funcionamiento actual del código. Por este motivo, si queda tiempo, se realizarán los ajustes correspondientes en la documentación. Actualmente, los diagramas que respaldan de mejor forma el desarrollo real del sistema son principalmente el diagrama de componentes y el modelado de base de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Actualmente el proyecto avanza de buena manera según la planificación, considerando que me encuentro en la semana 10 y ya se está comenzando con el módulo de importación y el componente Django/Python. - Las actividades que aún requieren desarrollo corresponden principalmente a la finalización del componente Django/Python, la integración final con Spring Boot, el frontend y las pruebas funcionales. Esto se debe a que el flujo del sistema se está desarrollando por etapas, priorizando primero la base de datos y el backend principal. - Debido a que el componente Django/Python aún no se encuentra finalizado, todavía falta implementar los últimos ajustes en Spring Boot relacionados con la integración, coordinación del procesamiento y manejo del estado de las solicitudes. Una vez completado este componente, se podrán cerrar los detalles pendientes del flujo entre ambos módulos. - Finalmente, las pruebas funcionales se realizarán cuando los módulos principales estén integrados, con el fin de validar la importación de archivos, la tarificación, la generación de reportes, el historial y el control de acceso según rol.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas | CL - Completamente Logrado: Identifico factores que han facilitado el avance, como el uso de IA, videotutoriales, guías, presentaciones de ramos anteriores y mi interés personal por el proyecto. También reconozco dificultades relacionadas con el frontend, el ajuste del flujo entre Spring Boot y Django/Python, y la necesidad de revisar constantemente el código. Estas dificultades se están abordando mediante investigación, revisión técnica y ajustes progresivos en la arquitectura. |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | CL - Completamente Logrado: Presento evidencias concretas como carta Gantt, diagramas, modelado de base de datos, scripts SQL y código fuente desarrollado. Estas evidencias permiten demostrar avances reales del proyecto. Sin embargo, algunos diagramas requieren ajustes para coincidir completamente con el código actual, por lo que se considera una evidencia lograda, pero perfectible.. |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | CL - Completamente Logrado: Utilizo lenguaje técnico relacionado con desarrollo de software, backend, base de datos, arquitectura, integración, procesamiento de archivos, reportes y control de acceso por roles. La documentación mantiene una redacción formal y coherente con el área informática. |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. | L – Logrado: Uso un repositorio para respaldar el código fuente del proyecto. Sin embargo, al ser un proyecto individual, no existe desarrollo colaborativo con otros integrantes. Por esta razón, el uso de la herramienta se orienta principalmente al respaldo, control y organización del código fuente. |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | L – Logrado: Se ha avanzado en la implementación de componentes importantes del sistema, especialmente en base de datos y backend con Spring Boot. Además, se está comenzando el módulo de importación y el componente Django/Python. Aún falta completar la integración final con Spring Boot, el frontend y las pruebas funcionales, por lo que el avance es positivo, pero todavía se encuentra en desarrollo. |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | L – Logrado: Se ha avanzado en la manipulación de datos mediante el modelado de base de datos, creación de tablas, relaciones, secuencias, triggers y lógica asociada a la tarificación. Aún falta completar el flujo final de importación y generación de reportes mediante Django/Python, por lo que la manipulación de datos se encuentra bastante avanzada, pero no completamente finalizada. |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.